## Gruppenübergreifend:

- Bis zum 18.11.2020 soll ein komplett funktionierender und schwimmender Pixel verfügbar sein.

- Zudem sind 16 funktionierende Elektronikmodule aufzubauen.

- Je Gruppe ein 2-2:30min langes Video mit den zum Gesamtergebnis beigetragenen Inhalten.

- Aufbau und Test immer mit maximal 2 Personen (Corona-konform)

### Gruppe-Konstruktion:

- Glasschale in Gehäuse einbinden. (aus kosmetischen Gründen)

- Dauerhaft verfügbare Glasschale in Bestellliste aufnehmen (z.B.: Rastal)

- Plexiglas bestellen (Expresszuschnitt.de)

- Gesamt Druckzeit für Elektronikmodel ca. 6 Stunden

- Mikrofon außerhalb des Gehäuses (Verkabelung durch Loch für Druckausgleich)

### Gruppe-Platine:

- Möglichst klein (kosten und mit Freeware-Lizenz)

- Platine mit 2 Löchern in Elektronikmodul aufgenommen

### Gruppe-Kamera Ortung:

- Konzept soll erweitert und aktuell gehalten werden

- Schnittstelle der georteten Pixelkoordinaten an Ansteuerprogramm (von Vorgängergruppe) über eine Funktion, welche als Rückgabewert die Koordinaten liefert. Näheres muss noch mit den anderen Gruppen abgestimmt werden

- Zuordnung der Pixel nicht über verschiedene Anzahlen der aufleuchtenden LEDs eines Ringes, sondern zunächst einmal leuchtet nur ein Pixel nach dem anderen komplett. (Da sie unter Wasser leuchten)